## Slide 1
บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด · SICON
WuLab
ระบบเว็บไซต์และรับใบเสนอราคาออนไลน์
สินค้าคอนกรีตอัดแรง · ลูกค้า 3 กลุ่ม · MVP 2 Sprint
Project Plan · 2026

## Slide 2
ปัญหาที่แก้ & เป้าหมาย
Problem Statement & Objective
WuLab · บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด
ปัญหาปัจจุบัน
📞
ลูกค้าต้องโทรหรือมาพบเพื่อขอใบเสนอราคา
📋
ไม่มีระบบ track สถานะ — ลูกค้าไม่รู้ว่า order อยู่ขั้นตอนไหน
📄
เอกสารใบเสนอราคาทำมือ ใช้เวลานาน
🗂
ไม่มี workflow ชัดเจนจาก RFQ → ใบเสนอ → PO → จัดส่ง
เป้าหมาย (WuLab)
✅
ลูกค้าดูสินค้า + ส่ง RFQ ออนไลน์ได้ทันที
✅
Track สถานะด้วยรหัส SMC-YYYYMMDD-XXXX
✅
Admin สร้างใบเสนอราคา + ส่ง PDF link ให้ลูกค้า
✅
Kanban board ติดตาม PO → ผลิต → จัดส่ง
✅
ระบบรองรับลูกค้า 3 กลุ่ม พร้อมเอกสารที่ต่างกัน

## Slide 3
สินค้า 3 ประเภท
Product Catalog
WuLab · บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด
⚡
Standard
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง
Prestressed Concrete Poles
· ความยาว 8–14 ม.
· ราคาคงที่ตาม กฟภ
· พร้อมส่งทันที
· ราคาเริ่มต้น 4,000 บาท/ต้น
🏗
Pre-order
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
Prestressed Concrete Piles
· หน้าตัด 0.22–0.40 ม.
· ความยาว 6–27 ม.
· ราคาต่อเมตร × ความยาว
· ผลิตตามสั่ง 7–14 วัน
🧱
Pre-order
แผ่นพื้น Hollow Core
Hollow Core Slabs
· ความหนา 8–30 ซม.
· สั่งขั้นต่ำ 120 ตร.ม.
· ราคาต่อ ตร.ม. ตามความหนา
· ผลิตตามสั่ง 7–14 วัน

## Slide 4
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3 Customer Segments
WuLab · บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด
👤 ทั่วไป / บุคคล
General / Individual
บุคคล, ช่างก่อสร้าง, เจ้าของบ้าน
ความต้องการ
· ดูสินค้า + ราคา
· ส่ง RFQ ง่ายๆ
· ติดตาม status ด้วย SMC code
ข้อมูลที่กรอก
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล / Line ID
🏢 บริษัท / เอกชน
Private Company
บริษัทก่อสร้าง, ผู้รับเหมา, Developer
ความต้องการ
· ใบเสนอราคาพร้อมภาษี
· เลข Tax ID สำหรับหักภาษี
· ออก PO + ติดตาม workflow
ข้อมูลที่กรอก
ชื่อบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี
🏛 ภาครัฐ
Government Agency
หน่วยงานราชการ, อปท., การไฟฟ้า
ความต้องการ
· เลขที่หนังสือราชการ
· ใบเสนอราคาตามระเบียบ
· เอกสารครบสำหรับการจัดซื้อ
ข้อมูลที่กรอก
ชื่อหน่วยงาน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เลขที่หนังสือราชการ

## Slide 5
System Flow — End to End
จาก RFQ ถึง จัดส่ง
WuLab · บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด
1
ลูกค้าดูสินค้า & เลือก spec
→
2
กรอกฟอร์ม RFQ ตามประเภทลูกค้า
→
3
ได้รหัส SMC ใช้ track สถานะ
→
4
Admin สร้าง ใบเสนอราคา (QT)
→
5
ลูกค้าดู QT & ส่ง PO
→
6
Admin บันทึก PO & เริ่มผลิต
→
7
Kanban: ผลิต → จัดส่ง
👤 ลูกค้า
ดูสินค้า / กรอก RFQ / track SMC / ดูใบเสนอ / ส่ง PO
⚙ Admin (ทีมงาน)
รับ RFQ / สร้างใบเสนอ / บันทึก PO / อัพสถานะ Kanban

## Slide 6
Sprint 1 — Customer Flow & Basic Admin
รวม 13 Story Points · 4 User Stories
WuLab · บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด
US1
ดูรายการสินค้า
3 SP
ในฐานะลูกค้า ฉันต้องการดูรายการสินค้าคอนกรีตอัดแรงพร้อมสเปคและราคา เพื่อเลือกสินค้าที่ต้องการก่อนส่งคำขอ
Acceptance Criteria:
✓ แสดงสินค้าครบ 3 ประเภท + badge preorder
✓ แสดง spec, ตารางราคา, ปุ่มขอใบเสนอ
✓ filter ตาม category / type
US2
กรอกฟอร์ม RFQ
5 SP
ในฐานะลูกค้า ฉันต้องการกรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาออนไลน์ตามประเภทลูกค้า (ทั่วไป / เอกชน / ภาครัฐ) เพื่อให้ทีมงานรับทราบ
Acceptance Criteria:
✓ แบ่ง 3 tab ตามประเภทลูกค้า
✓ เพิ่มสินค้าหลายรายการได้
✓ Generate รหัส SMC-YYYYMMDD-XXXX
US3
ติดตามสถานะ
2 SP
ในฐานะลูกค้า ฉันต้องการติดตามสถานะคำขอด้วยรหัส SMC เพื่อทราบว่าทีมงานดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว
Acceptance Criteria:
✓ กรอก SMC code เดียวติดตามได้ตลอด
✓ แสดง 3 stage: กำลังจัดทำ / รอ PO / มี PO
✓ แสดง 4-step timeline เมื่อมี PO
US4
Admin Dashboard
3 SP
ในฐานะ Admin ฉันต้องการ login และดูรายการ RFQ พร้อม filter สถานะ เพื่อจัดการและติดตามคำขอของลูกค้า
Acceptance Criteria:
✓ Login ด้วย username/password + JWT
✓ ดูรายการ RFQ เรียงตามวันล่าสุด
✓ Filter: ทั้งหมด / ใหม่ / กำลังดำเนินการ / เสร็จ

## Slide 7
Sprint 2 — Quotation & Order Management
รวม 16 Story Points · 4 User Stories
WuLab · บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด
US5
สร้างใบเสนอราคา
5 SP
ในฐานะ Admin ฉันต้องการสร้างใบเสนอราคา กำหนดราคา และส่ง link พร้อมดาวน์โหลด PDF ได้
Acceptance Criteria:
✓ กรอกราคา → คำนวณ subtotal + VAT 7% + total
✓ Generate QT-YYYYMMDD-XXXX + link
✓ ดาวน์โหลด PDF ฟอนต์ภาษาไทย Sarabun
US6
ลูกค้าดูใบเสนอราคา
3 SP
ในฐานะลูกค้า ฉันต้องการเปิดดูใบเสนอราคาผ่าน link และทราบว่าทีมงานได้รับ PO ของฉันแล้วหรือยัง
Acceptance Criteria:
✓ เปิด /quotation?ref=QT-... เห็นราคา VAT รวม
✓ สถานะ: รอรับ PO (เหลือง) / ได้รับ PO (เขียว)
✓ ดาวน์โหลด PDF + โทรหาทีมงาน
US7
บันทึก PO
5 SP
ในฐานะ Admin ฉันต้องการบันทึกการรับ PO จากลูกค้าพร้อมแนบไฟล์ และระบบ generate รหัส PO อัตโนมัติ
Acceptance Criteria:
✓ กรอกเลข PO + แนบไฟล์ PDF/JPG/PNG
✓ Generate PO-YYYYMMDD-XXXX อัตโนมัติ
✓ Redirect ไปหน้า Kanban หลังบันทึก
US8
Kanban Board
3 SP
ในฐานะ Admin ฉันต้องการดูและอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อในรูปแบบ Kanban board เพื่อจัดการผลิต/จัดส่ง
Acceptance Criteria:
✓ 4 column: ได้รับ PO / กำลังผลิต / กำลังจัดส่ง / จัดส่งแล้ว
✓ ย้าย card ระหว่าง column ได้
✓ Card แสดงชื่อลูกค้า มูลค่า วันที่รับ PO

## Slide 8
Tech Stack & สรุป MVP
Summary
WuLab · บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด
Sprint Summary
Sprint
ชื่อ Sprint
User Stories
Story Points
Sprint 1
Customer Flow & Basic Admin
4 US
13 SP
Sprint 2
Quotation & Order Management
4 US
16 SP
รวม
8 US
29 SP
Features ที่ implement แล้ว
✅ Product catalog + filter 3 ประเภท
✅ RFQ form 3 tab + SMC tracking
✅ Admin dashboard + Kanban board
✅ Quotation PDF ฟอนต์ภาษาไทย
✅ PO management + status workflow
Tech Stack
Framework
Next.js 16.2.4 (App Router + Turbopack)
Language
TypeScript
Styling
Tailwind CSS 4
ORM
Prisma 7
Database
SQLite (dev) → PostgreSQL (prod)
Auth
bcryptjs + JWT (httpOnly cookie)
PDF
@react-pdf/renderer ฟอนต์ Sarabun
Email
Resend (Admin alert + Customer confirm)
Deploy
Vercel