WuLab — สยามมาสเตอร์คอนกรีต

แผนพัฒนาเว็บไซต์และระบบขาย  |  รายการฟีเจอร์และแผนงาน

จัดทำวันที่ 02/05/2026

─────────────────────────────────────────────────────────────────

# 1. ข้อมูลบริษัท

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ชื่อบริษัท | บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ | ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป (Prestressed Concrete) |
| ปีที่ก่อตั้ง | พ.ศ. 2537 — ประสบการณ์กว่า 30 ปี |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย และ อังกฤษ |
| ช่องทางติดต่อลูกค้า | ออนไลน์ / โทรศัพท์ / เดินทางมาที่บริษัท |
| ระบบสำหรับลูกค้า | ไม่ต้องสมัครสมาชิก — ส่งคำขอใบเสนอราคาได้เลย |
| ระบบราคา | กำหนดราคาในระบบเอง ไม่เชื่อมต่อโปรแกรมภายนอก |

## จุดแข็งของบริษัท

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. — สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

แผ่นพื้น Hollow Core — มีผู้ผลิตน้อยในตลาด ได้เปรียบด้านการแข่งขัน

กำลังการผลิตสูง — รองรับโครงการขนาดใหญ่ได้

คุณภาพและความสวยงาม — ควบคุมกระบวนการผลิตจากโรงงาน ได้มาตรฐาน

# 2. ผลิตภัณฑ์หลัก

| ลำดับ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน |
| --- | --- | --- |
| 1 | เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง | เสาไฟฟ้าแรงสูง สำหรับงานระบบสาธารณูปโภค |
| 2 | แผ่นพื้นสำเร็จรูป Hollow Core | พื้นสำเร็จรูป สำหรับอาคาร คอนโด คลังสินค้า อาคารจอดรถ |
| 3 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง | งานฐานราก สำหรับบ้านจัดสรร อาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน |

# 3. กลุ่มลูกค้าและขั้นตอนการซื้อ

| กลุ่มลูกค้า | ลักษณะ | ตัวอย่างงาน | ขั้นตอนหลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| ลูกค้าทั่วไป | บุคคล / ผู้รับเหมารายย่อย | บ้านจัดสรร งานก่อสร้างเล็ก | ดูสินค้า → ขอใบเสนอราคา → ติดต่อ |
| ลูกค้าเอกชน | บริษัทรับเหมา / ผู้พัฒนาอสังหาฯ | อาคาร คลังสินค้า โรงงาน คอนโด | ดูสินค้า → ดูสเปค → ขอใบเสนอราคา → เจรจา |
| ลูกค้าภาครัฐ | หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ | สะพาน ถนน รถไฟ สาธารณูปโภค | ดูเอกสาร → ข้อมูลประกวดราคา → ติดต่อ |

# 4. รายการฟีเจอร์ทั้งหมด

## 4.1  การนำเสนอบริษัท

| ฟีเจอร์ | รายละเอียด | ความสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| หน้าแรก | ส่วนแนะนำบริษัท จุดเด่น ปุ่มขอใบเสนอราคา | ต้องมี |
| เกี่ยวกับเรา | ประวัติบริษัท 30 ปี วิสัยทัศน์ ค่านิยม ทีมงาน | ต้องมี |
| ความน่าเชื่อถือ | โลโก้ มอก. ใบรับรองมาตรฐาน สถิติโปรเจกต์ที่ผ่านมา | ต้องมี |
| ผลงานอ้างอิง | ภาพและรายละเอียดโปรเจกต์ที่เคยทำ แยกตามประเภทงาน | ควรมี |
| ข่าวสาร / บทความ | ข่าวบริษัท บทความให้ความรู้เรื่องคอนกรีตอัดแรง | มีถ้าเวลาเหลือ |

## 4.2  แคตาล็อกสินค้า

| ฟีเจอร์ | รายละเอียด | ความสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| รายการสินค้าทั้งหมด | แสดงสินค้าครบทั้ง 3 รายการ พร้อมรูปภาพ | ต้องมี |
| หน้าสินค้าแต่ละรายการ | สเปคครบ ขนาด น้ำหนัก กำลังรับแรง ตัวอย่างการใช้งาน รูปภาพ | ต้องมี |
| ดาวน์โหลดใบสเปค | ไฟล์ PDF สเปคสินค้า และใบรับรอง มอก. ดาวน์โหลดได้ | ต้องมี |
| กรองสินค้า | กรองตามประเภทสินค้า หรือประเภทการใช้งาน | ควรมี |
| เปรียบเทียบสินค้า | เปรียบเทียบสเปคระหว่างสินค้าได้ | มีถ้าเวลาเหลือ |

## 4.3  ระบบขอใบเสนอราคา

| ฟีเจอร์ | รายละเอียด | ความสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| แบบฟอร์ม — ลูกค้าทั่วไป | ชื่อ เบอร์โทร อีเมล สินค้าที่สนใจ ปริมาณ ข้อความ | ต้องมี |
| แบบฟอร์ม — ลูกค้าเอกชน | ข้อมูลบริษัท ประเภทโปรเจกต์ แนบไฟล์แบบก่อสร้างได้ | ต้องมี |
| แบบฟอร์ม — ลูกค้าภาครัฐ | ข้อมูลหน่วยงาน เลขที่จัดซื้อจัดจ้าง แนบเอกสารได้ | ต้องมี |
| แจ้งเตือนอีเมล | ส่งอีเมลยืนยันให้ลูกค้า + แจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ | ต้องมี |
| หน้ายืนยันการส่ง | แสดงรหัสอ้างอิง และสรุปข้อมูลที่ส่งมา | ต้องมี |
| ติดตามสถานะคำขอ | ลูกค้าตรวจสอบสถานะได้ด้วยรหัสอ้างอิง | ควรมี |

## 4.4  หน้าจัดการผู้ดูแลระบบ (Admin)

| ฟีเจอร์ | รายละเอียด | ความสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| เข้าสู่ระบบผู้ดูแล | ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่าน รักษาความปลอดภัยด้วย JWT | ต้องมี |
| รายการคำขอใบเสนอราคา | ดูคำขอทั้งหมด กรองตามสถานะ วันที่ กลุ่มลูกค้า | ต้องมี |
| จัดการคำขอ | เปลี่ยนสถานะ: ใหม่ → กำลังดำเนินการ → เสร็จสิ้น | ต้องมี |
| จัดการสินค้า | เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลสินค้า อัปโหลดรูปภาพและใบสเปค | ต้องมี |
| จัดการเนื้อหา | แก้ไขหน้าเกี่ยวกับเรา ผลงาน ข่าวสาร | ควรมี |
| สรุปภาพรวม (Dashboard) | จำนวนคำขอวันนี้ เดือนนี้ กราฟสถิติ | มีถ้าเวลาเหลือ |
| ส่งออกรายงาน | ส่งออกรายการคำขอเป็นไฟล์ Excel | มีถ้าเวลาเหลือ |

## 4.5  พื้นที่สำหรับลูกค้า (ระยะที่ 3)

| ฟีเจอร์ | รายละเอียด | ความสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| เข้าสู่ระบบลูกค้าเอกชน | บัญชีสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อประจำ | มีถ้าเวลาเหลือ |
| ประวัติการขอใบเสนอราคา | ดูรายการที่เคยส่ง พร้อมสถานะล่าสุด | มีถ้าเวลาเหลือ |
| เอกสารลูกค้าภาครัฐ | ข้อมูลและเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง | มีถ้าเวลาเหลือ |

# 5. เทคโนโลยีที่ใช้

| ส่วน | เทคโนโลยี | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| หน้าเว็บ + ระบบหลัง | Next.js 14 (App Router) | เฟรมเวิร์กเดียวจัดการทั้งหมด |
| ฐานข้อมูล (พัฒนา) | Prisma ORM + SQLite | ไม่ต้องติดตั้ง Docker |
| ฐานข้อมูล (ใช้งานจริง) | Prisma ORM + PostgreSQL | ย้ายง่ายตอน Deploy |
| หน้าตาเว็บ | Tailwind CSS | ปรับแต่งได้ยืดหยุ่น |
| รูปภาพ | Cloudinary / เก็บในเซิร์ฟเวอร์ | รูปสินค้าและผลงาน |
| ระบบรักษาความปลอดภัย | bcryptjs + JWT | สำหรับผู้ดูแลระบบ |
| อีเมล | Resend / Nodemailer | แจ้งเตือนเมื่อมีคำขอ |
| การ Deploy | Vercel | อัปเดตอัตโนมัติเมื่อ Push |
| ที่เก็บโค้ด | github.com/tiw25999/WuLab | สาขาหลัก: main |

# 6. แผนการพัฒนาพร้อมระยะเวลา

## ระยะที่ 1 — เวอร์ชันแรกสำหรับนำเสนอ  (ประมาณ 5–7 วัน)

| งาน | รายละเอียด | เวลาโดยประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ตั้งค่าโปรเจกต์ | สร้าง Next.js + เชื่อมต่อฐานข้อมูล + ข้อมูลเริ่มต้น | ครึ่งวัน |
| หน้าแรก + เกี่ยวกับเรา | Hero section จุดเด่น ประวัติบริษัท ใบรับรอง มอก. | 1 วัน |
| แคตาล็อกสินค้า 3 รายการ | รายการสินค้า หน้ารายละเอียด ดาวน์โหลดใบสเปค | 1.5 วัน |
| แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา | ฟอร์มแยก 3 กลุ่มลูกค้า + แจ้งเตือนอีเมล | 1 วัน |
| รองรับสองภาษา | แปลเนื้อหาทุกหน้าเป็นไทย-อังกฤษ | 1 วัน |
| ทดสอบและ Deploy | ทดสอบครบทุกหน้า + ขึ้น Vercel | ครึ่งวัน |

## ระยะที่ 2 — ระบบขาย  (ประมาณ 10–14 วัน)

| งาน | รายละเอียด | เวลาโดยประมาณ |
| --- | --- | --- |
| หน้าจัดการผู้ดูแล | เข้าสู่ระบบ ดูคำขอ เปลี่ยนสถานะ | 2 วัน |
| จัดการสินค้าผ่าน Admin | เพิ่ม แก้ไข ลบสินค้า อัปโหลดรูปและใบสเปค | 2 วัน |
| ติดตามสถานะคำขอ | ลูกค้าตรวจสอบสถานะด้วยรหัสอ้างอิง | 1 วัน |
| หน้าผลงานอ้างอิง | Portfolio แยกตามประเภทงาน | 2 วัน |
| ส่งออกรายงาน Excel | ดาวน์โหลดรายการคำขอเป็นไฟล์ Excel | 1 วัน |
| ทดสอบและปรับปรุง | ทดสอบครบทุกฟีเจอร์ + แก้ไขข้อผิดพลาด | 2–4 วัน |

## ระยะที่ 3 — พื้นที่สำหรับลูกค้า  (ประมาณ 7–10 วัน)

| งาน | รายละเอียด | เวลาโดยประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ระบบสมาชิกลูกค้าเอกชน | สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ จัดการบัญชี | 2 วัน |
| ประวัติคำขอและคำสั่งซื้อ | ดูรายการที่เคยส่ง พร้อมสถานะ | 2 วัน |
| เอกสารลูกค้าภาครัฐ | ข้อมูลและเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง | 2 วัน |
| ทดสอบและ Deploy | ทดสอบระบบทั้งหมด + ขึ้น Production | 1–4 วัน |

# 7. แผน MVP ภายใน 1 วัน (8 ชั่วโมง)

เป้าหมาย: เว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริง นำเสนอสินค้าได้ และรับคำขอใบเสนอราคาได้ ภายในวันเดียว เหมาะสำหรับการ Pitch หรือ Demo

| ช่วงเวลา | งาน | สิ่งที่ได้เมื่อเสร็จ |
| --- | --- | --- |
| 08:00 – 09:00 (1 ชั่วโมง) | ตั้งค่าโปรเจกต์ • สร้าง Next.js 14 + Tailwind • เชื่อมต่อ Prisma + SQLite • ใส่ข้อมูลสินค้า 3 รายการเริ่มต้น | โปรเจกต์พร้อมรันในเครื่อง |
| 09:00 – 11:00 (2 ชั่วโมง) | หน้าแรก + เกี่ยวกับเรา • Hero: โลโก้ ชื่อบริษัท สโลแกน ปุ่มขอใบเสนอราคา • จุดเด่น 4 ข้อ + ใบรับรอง มอก. • ประวัติบริษัท 30 ปี | หน้าแรกและหน้าเกี่ยวกับเราสมบูรณ์ |
| 11:00 – 13:00 (2 ชั่วโมง) | แคตาล็อกสินค้า • หน้ารายการสินค้าทั้ง 3 รายการ + รูปภาพจริง • หน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ + สเปค • ปุ่มดาวน์โหลดใบสเปค (PDF) | แสดงสินค้าได้ครบทุกรายการ |
| 13:00 – 14:00 (พักกลางวัน) | — พักกลางวัน — | — |
| 14:00 – 16:00 (2 ชั่วโมง) | ฟอร์มขอใบเสนอราคา • ฟอร์มแยก 3 กลุ่มลูกค้า (เลือกประเภทแล้วฟอร์มเปลี่ยน) • บันทึกคำขอลงฐานข้อมูล • แจ้งเตือนอีเมลไปยังผู้ดูแลระบบ • หน้ายืนยันพร้อมรหัสอ้างอิง | รับคำขอใบเสนอราคาได้จริง |
| 16:00 – 17:00 (1 ชั่วโมง) | ทดสอบ + Deploy • ทดสอบทุกหน้าในมือถือและคอมพิวเตอร์ • Push ขึ้น GitHub • Deploy บน Vercel ได้ลิงก์จริง | เว็บไซต์ออนไลน์พร้อม Demo |

สรุปสิ่งที่ได้ใน 1 วัน

หน้าแรก + เกี่ยวกับเรา — นำเสนอบริษัทได้ครบถ้วน

แคตาล็อกสินค้า 3 รายการ — พร้อมรูปภาพและสเปคจริง

ฟอร์มขอใบเสนอราคา — รับคำขอจากลูกค้าได้จริง

แจ้งเตือนอีเมล — ผู้ดูแลระบบได้รับแจ้งทันที

เว็บไซต์ออนไลน์ — มีลิงก์จริงสำหรับ Demo หรือ Pitch

สิ่งที่ยังไม่มีใน MVP 1 วัน (ทำต่อในระยะที่ 2–3)

หน้าจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard)

รองรับสองภาษา ไทย-อังกฤษ

หน้าผลงานอ้างอิง (Portfolio)

ระบบสมาชิกสำหรับลูกค้า

# 8. ระดับความสำคัญของฟีเจอร์

| ระดับ | ความหมาย |
| --- | --- |
| ต้องมี | ฟีเจอร์หลัก ขาดไม่ได้ ต้องเสร็จในระยะที่ 1 |
| ควรมี | เพิ่มคุณค่า ทำในระยะที่ 2 |
| มีถ้าเวลาเหลือ | ฟีเจอร์เสริม ทำในระยะที่ 3 หรือหลังจากนั้น |

─────────────────────────────────────────────────────────────────

บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัด  |  เอกสารวางแผนเว็บไซต์ WuLab